1050 pensumsammendrag

Systemutviklingsprosessen

En systemutviklingsprosess er de aktivitetene som utføres for å utvikle et datasystem
Aktivitetene varierer, men vil alltid ha elementer av:
-spesifisering av kravene, dvs. hva systemet skal gjøre
-design av systemet (for eksempel lage en datamodell)
-implementering av koden (programmering)
-validering av at systemet gjør det kunden ønsker
-endringer av systemet i forhold til nye og endrede krav hos kunden

Roller
-Utvikler
-Vedlikeholder
-Arkitekt/system designer
-Grafisk designer
-Tester
-Prosjektleder
-Bruker-/kunderepresentant

Systemutviklingsprosess (= faktisk, reell prosess):
-de aktivitetene som utføres i et utviklingsprosjekt

Prosessmodell (=formell prosess)
-En abstrakt, forenklet representasjon av en prosess
• Deskriptiv: beskriver en prosess slik vi mener vi utfører den
• Normativ (preskriptiv): beskriver en prosess slik noen mener den bør være (vanligste betydning)

Nivåer av prosessmodeller:
(tilpasses prosjektets behov)
Random eks:
-Overordnet prosess: kanban-scrum hybrid
-Underordnet prosess scrum
-Under-underordnet prosess kanban

Hvordan tilpasse prosesser?
• Prosesser må tilpasses
-Ingen prosjekter er like
-Mange faktorer påvirker prosessen
• Hva kan tilpasses?
-Antall faser/aktiviteter, roller, ansvarsforhold, dokumentformater, formalitet/frekvens på rapporter og gjennomganger
• Hvordan tilpasse?
1. Identifiser prosjektomgivelser
            -utviklingsstrategi, risiko, krav, applikasjonsområde, type kunde etc.
2. Innhent synspunkter fra utviklere, brukere, kunder
3. Definer prosesser, aktiviteter og roller
4. Dokumenter og begrunn tilpasningene

Ta med side 26 på foiler prosesser 22.01

Fossefallsmodellen
• Plandrevet. Separate faser
• Vanskelig å tilpasse endringer i brukerkrav underveis
• Best ved godt forståtte krav og når det er lite sannsynlig med mye endringer underveis
-Men få systemer har stabile krav …
• Brukes mest i store prosjekter som gjerne utvikles på ulike steder. Plandreven utvikling gjør det enklere å koordinere arbeidet
• Men brukes også i små, godt forståtte prosjekter

Plandrevne (tunge) prosesser
• Prosessaktivitetene planlagt på forhånd. Progresjon måles i henhold til planen
• En tung prosess inkluderer mange aktiviteter og ofte roller. Krever formelle, detaljerte og konsistente prosjektdokumenter
• Ofte “for-tunge”, dvs. vektlegger aktiviteter som gjøres tidlig i prosessen (planlegging, analyse & design)

Smidige (lette) prosesser
• Planleggingen gjøres litt etter litt (inkrementelt)
• Enklere å endre prosessen for å tilpasse endrede krav fra kunden
• Fokuserer mer på fundamentale prinsipper (f.eks. ”kontinuerlig testing”). Har færre formelle dokumenter og er ofte mer iterative

• Et inkrement er et tillegg i funksjonaliteten – et aspekt ved systemet
• En iterasjon er en syklus i utviklingen – et aspekt ved prosessen

Rational Unified Process (RUP)
• Rammeverk for å bygge arkitektur/UML-modeller

Komponenter og gjenbruk
Eksisterende programvare gjenbrukes i større eller mindre grad utviklingen av nye systemer

Service-orientert arkitektur (SOA)
• Brukes for å utvikle distribuerte systemer der komponentene er selvstendige tjenester
• Tjenestene vil kunne utføres på ulike maskiner fra ulike tjenesteleverandører
• Standard protokoller har blitt utviklet for å støtte kommunikasjon og utveksling av informasjon

Smidig
plandrevet vs smidig
• Programmeringsfokuserte metoder
– Ekstrem programmering (XP)
– Eksperiment på parprogrammering
• Prosessfokuserte metoder

Scrum (tidsboksbasert)
Velg noen prioriterte oppgaver og jobb med dem i faste tidsintervaller med definerte oppstarts- og avslutningsaktiviteter (Scrum)
• Planleggingsfasen: overordnede mål for prosjektet etableres og programvarearkitekturen designes
• Gjennomføringsfasen: en serie med sprintiterasjoner, der hver iterasjon leverer et inkrement av systemet
• Avslutningsfasen: nødvendig dokumentasjon som hjelp-funksjoner og brukermanualer fullføres, og

Kanban (flytbasert) (toyota - lean)
Fokuserer på at oppgaver skal ”flyte” uten avbrudd gjennom de nødvendige aktivitetene til de er ferdige
• Fokus på gjennomstrømningshastighet på arbeidspakkene = antall features/brukerhistorier implementert per tidsenhet
• Begrense antall arbeidspakker som det jobbes med i parallell (Work In Progress) for å hindre flaskehalser WIP totalt eller per tilstand
• Antakelse: J-høyere WIP, j-saktere flyter arbeidspakken gjennom arbeidsprosessene
• Når en pakke er ferdig, kan man etterspørre en ny som man begynner å jobbe med (pull)
• Slakk i tidsplanen er OK, dvs. en utvikler vil kunne vente hvis det optimaliserer overordnet flyt
• Mindre fokus på estimering
• Kommer fra Lean systemutvikling (toyota)

Prosjektledelse
• Forretningsplan (Hvorfor?)
• Organisasjon (Hvem?)
• Kvalitet (Hva?)
• Plan (Hvordan? Hvor mye? Når?)
• Risik-(Hva hvis?)
• En risik-er en sannsynlighet for at uønskede
omstendigheter skjer
– Prosjekt-risikoer vil ha effekt på tidsplanen og/eller
ressurser
– Produkt-risikoer vil ha effekt på kvaliteten eller av
programvaren som utvikles
– Forretnings (Business)-risikoer vil ha effekt på
organisasjonen som utvikler eller eier programvaren
RISIKO: foil side 8 prosjektledelse-teamarbeid

• Endring (Hvilke endringer gir systemet?)

Parprogrammering: skriv stikkord

Krav
Hva er et krav?
-alt fra en abstrakt beskrivelse av en tjeneste til en detaljert, matematisk beskrevet funksjon

En kravspesifikasjon kan ha flere formål:
-Basis for anbud (rom for fortolkninger, ulike tilbydere vil kunne tilby ulike måter å løse kundens behov på)
-Basis for kontrakt (detaljer)
-Basis for design og implementasjon av systemet

Typer krav
• Brukerkrav
-Krav uttrykt i naturlig språk og diagrammer som viser tjenestene (funksjonene) til systemet og føringer som gjelder
-Skal forstås greit av kunden

• Systemkrav
-Strukturert, detaljert beskrivelse av systemets funksjoner og føringer som gjelder
-Definerer hva som skal implementeres
-Utgangspunkt for kontrakt mellom oppdragsgiver (kunde) og utviklerorganisasjon

Funksjonelle krav
Hva systemet skal gjøre
-Hvilke tjenester (funksjoner) systemet skal tilby?
-Hvordan det skal reagere på ulike typer input?
-Vil kunne beskrive hva systemet ikke skal gjøre også

Ikke-funksjonelle krav
Hvordan systemet skal implementere de funksjonelle kravene

Typer ikke-funksjonelle krav
Produktkrav: sikkerhets-(kryptering), brukbarhets-, effektivitets-(ytelse), pålitelighets-(feilrater).
Organiastoriske krav: miljø-, utviklings-(kostnader, ressurser, gjenbruk),
Eksterne krav: Legislative-, sikkerhets-, etiske-, regler-

Domenekrav
Krav som settes av fagområdet systemet designes for.

Utfordringer
• Forståelighet
– Kravene er ofte uttrykt i spesifikke domenespråk
– Disse er ofte uforståelige for systemutviklere
• Implisitt
– Domenespesialister kjenner ofte fagområdet så godt at de ikke tenker på å gjøre domenekravene eksplisitte
• En god systemutvikler har ofte god domenekunnskap. Industri og næringsliv etterspør ofte begge deler

Retningslinjer for skriving av kravspec
• Bruk et standard format på alle krav
• Bruk “må” for absolutte krav og “bør” for ønsker
• Uthev teksten på spesielt viktige deler
• Unngå IT-sjargong
• Inkluder forklaring på hvorfor et krav er nødvendig

Estimering
30% underestimering, ingen forbedring over tid

Iboende problemer
-Komplekse produkter (stadig nye uprøvde muligheter, lite mulighet til å akkumulere erfaringer, kompleksiteten øker raskere enn størrelsen på
prosjektet)
-Komplekse organisasjonsendringer ofte en del av leveransen (mye følelser og posisjonering involvert)
-Komplekse prosjekter (prosjekter er komplekse ”ad hoc” - organisasjoner som dannes og skal yte fra første dag)
-Uklare krav (skal prosjektet vente til alle krav er klare, kommer det aldri i gang)
-Menneskelige svakheter (”bounded rationality”, tabber, ”små” feil med store konsekvenser, misforståelser, iboende optimisme)

Oppdragsgiverproblemer
-Uklare krav
-Lite kunnskap / feilaktige forventninger til IT / ”politikk”
-Kommunikasjonsproblemer med leverandør (mangler felles språk)
-Avsetter for lite tid/ressurser til involvering/oppfølging
-Mangel på forankring i ledelse / forretningsstrategi
-Apati overfor IT-leverandører (det er slik de er-holdningen)?
-Anbudsprosesser som fører til valg av overoptimistiske leverandører (”the Winner’s curse”)

10 faktorer som signaliserer fare for underestimering
1. Høy usikkerhet
2. Lite relevant erfaring
3. Sterkt ønske om å få lov til å starte opp prosjektet hos de som estimerer
4. Vanskelig å evaluere estimatene (f eks ved at antagelsene for estimatene er uklare eller at hva som er ment med estimatet ikke er klart)
5. Lang varighet på prosjektet
6. Prosjekt mye større enn tidligere prosjekter
7. Prosjektleveranser har liten grad av fleksibilitet (dette øker risikoen for at man overvurderer hvor mye man kan ”justere seg inn”)
8. Manglende skille mellom prosesser for estimat, plan og tilbud
9. Kundeforventning og/eller budsjett er kjent av de som estimerer
10. Estimater utarbeidet som del av planlegging

Planning Poker
(eksempel på metode for gruppeestimering - ofte brukt i smidige prosjekter)
1. Kunden forklarer “user story”
2. Teamet diskuterer hvilken jobb som må gjøres
3. Alle velger et kort som representerer estimatet
4. Alle viser estimatet sitt samtidig
5. De med lavest og høyest estimat begrunner
6. Teamet diskuterer estimatene
7. Gjenta fra steg 3. frem til estimatene konvergerer
8. Teamet blir enige om et estimat
Kort: Spillkort, f eks med tallene 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

Hvorfor virker Planning Poker?
Samtidig visning av estimater kan redusere noen feilkilder
-Det første estimatet vil normalt danne et anker
-Noen i teamet har mer inflytelse enn andre
Flere spørsmål blir stilt, og mer informasjon blir delt
Estimatene reflekterer teamets gjennomsnittelige evne til å løse oppgaven
-Ekspert-estimater har en tendens til å basere seg på ekspertens evner
-Vi vet ikke nødvendigvis hvem som vil ende opp med å gjøre oppgaven

Estimeringsprosessen

Forberedelser
1. Forstå estimeringsproblemet
-Identifiser mål og krav til nøyaktighet
-Identifiser interessenter og politiske posisjoner
-Spesifiser forutsetninger
-Bestem nedbryting av problemet

2. Enighet om beslutninger og forutsetninger
-Identifiser relevante beslutninger og forutsetninger som kan påvirke
-Avgjør om det er meningsfullt å estimere på nåværende tidspunkt
-Avklar fleksibilitet og prosjektprioritet 9

3. Innhent relevant informasjon
-Identifiser selskapsspesifikke kostnadsdrivere
-Pass på at kildene er uhildet
-Innhent informasjon fra flere kilder
-Unngå irrelevant informasjon

4. Velg estimeringsprosess
-Baser prosessen på tilgjengelig informasjon
-Benytt organisasjon og personspesifikk informasjon

Estimeringsfasen
5. Estimer mest sannsynlig arbeidsmengde
-Strukturer estimeringsprosessen
-Separer mest sannsynlig arbeidsmengde fra tilbud, plan etc.
-Beskriv forutsetninger
-Beskriv underliggende informasjon for etterprøvbarhet

6. Anslå usikkerhet
-Konfidensintervall 10

7. Gjennomgang av estimeringsprosessen og estimat
Benytt uavhengige eksperter til gjennomgang
Sørg for at gjennomgangen kan føre til forandringer
Benytt en sjekkliste

Anvendelsesfasen
8. Benytt estimatene i tilbudsskriving
-Ta utgangspunkt i mest sannsynlig arbeidsmengde og estimatusikkerheten

9. Benytt estimatene i planleggingen
-Bestem buffer for uforutsette hendelser
-Planlegg aktiviteter som reduserer usikkerhet, som utvikling av delfunksjonalitet
-Planlegg re-estimering 11

10. Kommuniser estimater, tilbud, plan og usikkerhet
-En god estimeringsprosess er et godt salgsargument!
-Tilpass informasjon etter modenhet
-Spesifiser risiko, og hvordan denne skal håndteres
-Tilgjengeliggjør oversiktlige estimater og antakelser
-Erkjenn og forhold dere til mottakers mål, uten å redusere realismen

11. Kontroller kostnadene
-Monitorer utviklingen og re-estimer
-Sørg for å holde alle deltakere informert
-Favoriser enkelhet

Læringsfasen
12. Lær av erfaringer
-Arranger erfaringsgjennomganger
-Forstå underliggende årsaker for eventuelle avvik
-Oppdater sjekklisten, erfaringsdatabasen, WBS etc. på bakgrunn av gjennomgangen
-Ikke overgeneraliser

Modellering

Det sentrale med systemmodellering er å utvikle abstrakte modeller av et system, der hver modell representerer ulike perspektiver av systemet.
Systemmodellering er viktig for å forstå funksjonaliteten i et system og modellene brukes til å kommunisere med kundene og til dokumentasjon
En modell er en abstrakt oversikt av et system

Grafiske Modeller
Et godt hjelpemiddel i diskusjonen om systemet
Ikke komplette eller ukorrekte modeller kan være OK så lenge formålet er å bidra til diskusjon
Brukes ofte som en sentral del i dokumentasjon av et eksisterende system
Modeller bør representere systemet korrekt, men trenger ikke være komplett
En detaljert systembeskrivelse kan brukes til å implementere systemet
Modellen må både være korrekt og komplett

Kontekstmodeller
Kontekstmodeller viser hvordan et system relaterer seg til andre systemer og prosesser

Bruksmønsere – use case diagram
-brukes til å beskrive interaksjonen mellom brukere og systemer.
-beskriver interaksjonen mellom et system og eksterne aktører
Aktivitetsdiagram
Sekvensdiagram
-brukes til å beskrive interaksjonen mellom brukere og systemer.
-brukes til å modellere interaksjonen mellom aktørene og objektene i et system
-viser sekvensen av interaksjoner som skjer under et gitt bruksmønster (spesielt for hovedløp)
-angir hvordan metodene i objektene anvendes
Klassediagram
-blir brukt i utviklingen av systemmodeller for å vise klasser i systemet og assosiasjoner mellom disse klassene
-En klasse kan bli sett på som en generell definisjon (mønster) av objekter som er instanser av klassen
-En assosiasjon mellom to klasser angir at det er en forbindelse mellom disse klassene

Tilstandsdiagram

Stystem-modellerering
UML

Arkitektur
Programvarearkitektur
Arkitekturdesign

Testing

Kontrakter

Forskningsmetoder

Diagrameksempler

Obliger